公开招标文件

项目名称：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目

项目编号：M4400000707526660

招标人：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

二〇二四年十一月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 用户需求书	26

第四章 合同（样本）	26

第五章 投标文件格式	36

第一章 投标邀请

广东省机电设备招标有限公司受广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司的委托，对广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目(项目编号：M4400000707526660)进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目概况

项目编号：M4400000707526660

项目名称：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目

采购方式：公开招标

采购预算：人民币1,590,000.00元

采购项目一览表：

| 项目名称 | 数量 | 最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- |
| 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目 | 1项 | 人民币1,590,000.00元（其中绿色施工安全防护措施费 246,550.01 元属不可竞争费用） |

合同履行期限：采购人发出开工通知后75个日历天内完成施工。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。按照《资格声明函》格式作出相关承诺。

8、本项目特定资格要求：

（1）具有建设主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质，或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市〔2020〕94号）》规定换发新证的建筑装修装饰工程专业承包乙级（或以上）资质。（提供证书复印件）

（2）具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》，提供证书复印件。

（3）供应商拟派的项目负责人：须具备有效的建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格证书，并持有有效的安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。【注：①如项目负责人为一级建造师，须提供电子注册证书，纸质注册证书作废。②注册建造师电子证书打印件，应由持证人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。（广东省外二级建造师注册证书电子证书样式无要求手写签名的除外。）③项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人（提供承诺函，格式自拟，承诺内容真实性由供应商自负。）】

（4）供应商拟派的专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)。（提供安全生产考核合格证复印件）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。（提供承诺函，格式自拟）

9、本项目不接受联合体投标。

三、本次招标登记及获取招标文件的时间

时间：2024年11月5日至2024年11月11日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）

方式：本项目只接受网上投标登记，潜在投标人可访问广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（new.gzebid.cn）进行网上投标登记。如投标人尚未注册，请根据网站指引进行注册，注册完成后登录系统完善资料并提交审核，只有审核通过的投标人才可以进行网上登记、领购招标文件。招标文件领购支持微信、支付宝两种方式，支付成功后即可到“我要投标”下载招标文件。我司会开具增值税普通电子发票，届时投标人可以登录系统选择对应项目下载电子发票。（有关网上投标登记、注册及招标文件发票等事宜可查看广咨电子招投标交易平台操作：平台操作指引见“网站主页-平台服务-办事指南”，其他操作疑问请联系客服。热线电话：400-9030-870，网站客服(QQ)：3151435402）

售价（元）：0元

四、递交投标文件截止时间、开标时间、地点

1、递交投标文件截止时间及开标时间：2024年11月26日09点30分（北京时间）投标人应在截止时间前通过广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）递交电子投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

2、递交投标文件地点及开标地点：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼/广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台开标系统（https://www.gzebid.cn）

注： 本项目为全流程电子招投标项目，投标人需于投标截止时间前在广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）上传电子投标文件。

电子投标文件上传流程：

1、潜在投标人制作完成投标文件，导出为PDF格式。

2、登录广咨电子招投标交易平台系统，进入项目在【在线报价】处上传PDF格式的投标文件。

3、如PDF电子投标文件需使用电子章，可使用平台的在线签章功能。使用标信通APP移动CA对投标文件进行在线签章。

4、在线填写报价明细与开标一览表。

5、确认报价。

本项目使用系统加密方式加密电子投标文件，供应商无需使用广咨国际数字化投标工具客户端。相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”

由于本项目为电子标项目，若出现线上线下无法同步开标或解密异常或可能无法实现所有已按时递交投标文件的投标人均可顺利完成在线开标的情况或其他不可控的因素时，由招标代理机构另行通知线上开标时间或终止线上流程（直接以线下开评标为准），所有参与方免责。

五、其他说明

1、招标人和招标代理机构不负责投标人准备投标文件和递交投标文件发生的任何费用。

2、本次招标均使用北京时间。

3、本项目为非依法必须招标项目及非政府采购项目。

4、本项目的监督部门联系方式： 0758-3173809

六、发布公告的媒介

广东省肇庆监狱门户网站（http://zqjy.gd.gov.cn/）

中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com/index.shtml

广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台：http://www.gzebid.cn

七、联系方式

招标人：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司

地址：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号

联系电话： 0758-3173863

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

联系人：汤工、李工

联系电话：14709720129、020-83602919

地址: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼

广东省机电设备招标有限公司

2024年11月04日

第二章 投标人须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目 |
| 2 | 项目编号 | M4400000707526660 |
| 3 | 招标人 | 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司 |
| 4 | 招标代理机构 | 广东省机电设备招标有限公司 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 招标内容 | 劳动现场执勤岗升级改造。详见《用户需求书》 |
| 7 | 服务时间及地点 | 详见《用户需求书》 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见第一章投标邀请 |
| 9 | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
| 10 | 招标文件发售 | 招标文件售价：人民币0元，售后不退。 发售时间、地点：详见第一章投标邀请 |
| 11 | 资格审查方式 | 实行资格后审 |
| 12 | 现场踏勘 | 不统一组织踏勘 |
| 13 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 15 | 投标文件递交截止时间、地点 | 递交截止时间、地点：详见第一章投标邀请 |
| 16 | 开标时间、地点 | 开标时间、地点：详见第一章投标邀请 |
| 17 | 评标办法 | 综合评价法，详见第二章评投标人须知“六、评标方法” |
| 18 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天 |
| 19 | 招标代理服务费 | 依据“八、招标代理服务费”执行，由中标人支付。 |
| 20 | 纸质投标文件份数 | 投标文件正本1份，副本1份，及投标文件电子版1份（注明“正本”和“副本”，投标文件电子版需包含投标文件WORD版以及投标文件正本签字盖章后的PDF扫描版，限U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），若副本、正本与上传系统电子文件不符，以上传系统电子文件为准。 备注：（参与本项目的供应商对以下方式选择其一递交投标文件） （1）开标当天现场递交纸质投标文件。 （2）提前将纸质投标文件通过快递方式邮寄至投标文件递交地点（邮寄信息即：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼，李工，14709720129、020-83602919）。 |

二、定义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标所叙述的采购活动。

1.2本招标文件的解释权归招标人和招标代理机构所有。

2.定义

2.1“招标人/采购人”系指广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司。

2.2“招标代理机构”系指广东省机电设备招标有限公司。

2.3“投标人/供应商”系指符合招标文件中投标人资格条件的并向招标代理机构提交投标文件的法人、其他组织。

2.4“甲方”系指广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司。

2.5“乙方”系指中标人。

2.6“中标人/中标供应商”系指经评标委员会评审推荐、招标人确认的获得本项目中标资格的投标人。

3.重要说明

本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，投标人必须完全响应，若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

4.合格的货物、服务和工程

4.1.合格的工程是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。。

4.2投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

5.关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

6.纪律与保密事项

6.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

6.2开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

6.3从开标之日起至授予合同期间，投标人不得在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响。

6.4投标人不得串通作弊，以不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

6.5获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。

7.投标人知悉

7.1凡响应本次招标的投标人均被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

7.2投标人应该考虑本项目整个方案各种配置的完整性，对于属于整套系统的完整性及正常使用而需要的安装材料、部件及附属部件，即使在施工中遇到由于招标清单中未列到的设备、材料或由于数量有出入时，投标人均要无条件给予补充和完善，确保系统的完整性。如果有遗漏项，投标人有责任补充清单中的遗漏项，并且，对于中标后提出的补漏项目，招标人不考虑增加费用，中标人应该免费提供缺漏项及服务。

8.招标文件解释权

招标文件的最终解释权归招标代理机构所有。

三、招标文件

1.招标文件的组成

1.1投标邀请

1.2投标人须知

1.3用户需求书

1.4合同（样本）

1.5投标文件格式

1.6在招标过程中由招标代理机构发出的修正和补充文件等

2.招标文件的澄清及修改

2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构当面提交，招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2.3更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

2.4投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。招标文件的澄清、修改等内容均以答疑纪要为准。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件

1.投标文件的编写

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际单位（除非招标文件中另有规定）。

1.3投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。

2.投标文件的组成

2.1投标人准备的投标文件应按第五章“投标文件格式”的要求统一编制。

2.2对招标文件“用户需求书 ”作出书面响应，包括但不限于主要需求等。

2.3投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.投标文件的澄清

3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字（或盖章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

4.投标文件的修改和撤回

4.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的投标文件，或以书面形式通知招标人撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封和标记，并在规定时间内递交，在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.4 投标文件截止时间以后，投标文件不得更改或撤回，否则，其投标保证金（如有）将没收，投标资格也将被取消。

5.投标文件的样式和签署

5.1本项目为全流程电子招投标项目，投标人需于投标截止时间前在广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）上传电子投标文件。

5.2电子投标文件上传流程：

5.3潜在投标人制作完成投标文件，导出为PDF格式。

5.3登录广咨电子招投标交易平台系统，进入项目在【在线报价】处上传PDF格式的投标文件。

5.5如PDF电子投标文件需使用电子章，可使用平台的在线签章功能。使用标信通APP移动CA对投标文件进行在线签章。

5.6在线填写报价明细与开标一览表。

5.7确认报价。

本项目使用系统加密方式加密电子投标文件，供应商无需使用广咨国际数字化投标工具客户端。相关操作见网站“平台服务>>操作手册》广咨国际数字化采购咨询平台供应商操作手册”

5.8投标人完成电子投标文件上传后，递交时间以交易平台的传输完成时间为准。

5.9逾期送达的电子投标文件，广咨电子招投标交易平台将予以拒收。

5.10电子投标文件应按照招标文件的投标文件格式的要求，其中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章或电子签章，凡注明“签字”处由要求的人员签字；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章或电子签章，签字均为签字人本人亲笔署名，所盖印章均为鲜章或电子签章。授权代表应将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章或电子签章才有效。

5.11招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

5.12供应商应编制纸质投标文件一式两份及电子文件一套（U盘）辅助评标，其中正本一份，副本一份，投标文件的副本可采用盖章后正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本、正本与上传系统电子文件不符，以上传系统电子文件为准。

5.13投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。招标文件中凡涉及到“签字”或“签名”的要求，是指可以采用以下形式之一：手写签名、加盖人名章、加盖手签章、加盖电子印鉴等。所有标注“盖章”处均指单位公章，原则上不能以 “专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“专用章（含投标专用章）”、“合同章”（仅限于专用章和合同章，其他章均无效）的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。

5.14投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签字并加盖公章才有效。

6.投标有效期

6.1从投标截止日起，投标有效期为90天。投标有效期不足的投标将视为非实质性响应，并予以拒绝。

6.2在特殊情况下，招标人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述延期要求而其投标保证金（如有）不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

7.投标文件的递交

7.1投标人代表应按招标文件中规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人或委托代理人应凭本人身份证原件提交投标文件。

7.2 招标人如果决定推迟递交投标文件的截止时间，将会至少在原定截止日期三天前将此决定以书面形式通知（包括传真）所有投标人。

7.3投标文件必须在截止时间前送达招标代理机构。招标人对截止时间以后送到的投标文件将不予接收。

7.4如通过邮寄方式递交投标文件的，包装封面需标明投标人名称、项目名称、项目编号、联系人、联系电话并加盖投标人公章。

8.投标人报价超出本项目报价范围，视为无效投标。

9.在没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具竞争力的投标报价，否则，视为无效投标。

10．知识产权

10.1投标人保证所提供的设备中所有预装和为本项目安装的软件为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵，且为该产品的当前最新版本；如有必要，投标人应签署授予招标人该软件合法使用许可的法律文件。

10.2投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，否则需对招标人承担赔偿责任。

10.3投标价应包括所有应支付的对专利权和版权或其他知识产权而需要向其他方支付的费用。

11. 投标报价

11.1投标人应按照招标文件中“用户需求书”的总体要求和本招标项目内容进行报价。投标报价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

11.2投标报价即为合同价，投标人不得在中标后提出任何变更费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。合同期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，招标人不支付任何费用。

11.3本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

12.质疑

12.1质疑期限：

1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

2）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

3）供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

12.2提交要求：

1）以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑。

2）质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称、编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

3）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

4）采购人或者采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

12.3质疑受理

质疑受理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

质疑受理机构地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼928室

质疑受理部门联系人：李小姐

质疑受理机构电话：020-83548710（工作/接收时间：9:00-17:00）

12.4 质疑函格式详见“第五部分 投标文件格式”

五、开标、评标、定标

1.开标

1.1招标代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。届时投标人代表应现场或在线参与。现场出席开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。投标人不参加开标会的，视其放弃见证、监督、申辩有关开标活动的权利。

1.2在投标截止时间后，招标代理通过广咨电子招投标交易平台对已递交的电子投标文件进行系统解密。系统解密完成后，招标代理机构工作人员公布招标项目名称、投标人名称、投标总报价等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。

1.3投标人对开标有异议的，远程在线参加开标会议的，应当通过电子投标平台在线限时内提出异议。现场参加开标会议的，应在开标现场提出。

1.4招标人或招标代理机构当场或线上作出答复，并制作开标记录，各投标人需在开标确认截止时间前对开标一览表确认。

1.5 投标人不参与现场开标的，视同认可开标结果。

2.评标

2.1为确保评审工作公平、公正，成立评审委员会。评审委员会由招标人代表及有关专家组成评审委员会。评审委员会成员应当遵守并履行下列义务：

1)遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价。

2)要求投标人对招标文件有关事项做出解释或澄清。

3)按照招标文件的要求和评审标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任。

4)对评审过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

5)参与评审报告的起草。

6)配合招标代理机构答复投标人提出的澄清。

2.2投标文件的澄清：对投标文件中含义不明确的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清。投标人澄清采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字（或盖章），必须符合原投标文件的范围或者实质性内容。

2.3评标不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

3.定标

3.1本项目推荐三名中标候选人。

3.2有效投标人数量满足3家或以上的，推荐综合得分排名第1名的投标人为第一中标候选人，排名第2名的投标人为第二中标候选人，第3名的投标人为第三中标候选人。若第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的，按照已确定的中标候选人顺序和名次依次上升递补定标。

3.3有效投标人数量不足3家的，本项目招标失败。

六、评标方法

本次项目的评标方法采用综合评价方法。评标分两个阶段进行：第一阶段：资格后审，即投标文件资格性及符合性检查；第二阶段：投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行资格性及符合性检查，未通过资格性及符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。具体方法及流程如下：

1.资格性及符合性检查

资格性审查。开标结束后，招标人或招标代理机构对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见《资格性检查表》。

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。详见《符合性检查表》。

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

未按要求提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

出现下列情况（但不限于），视为无效投标。

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（5）投标货物主要技术、商务、服务内容未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标；

（4）未按招标文件规定格式填写或者字迹不清楚的；

（5）未按招标文件要求加盖法人或者单位公章的；

（6）法定代表人或者被授权人未按招标文件要求签字或盖章的；

（7）投标人的报价超过了采购预算；

（8）未提供有效投标文件的；

（9）未按招标文件要求提交投标保证金的（如有）。

2.详细评审

2.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格性检查、符合性检查的投标进行评价和比较。响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.2当通过资格性检查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标办法、资格性检查、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，所有项目有效投标报价总额低者排名在前）。

对内容存在下列重大偏差，实质上不能响应招标文件要求的投标文件，将做为废标处理：

（1）不能满足完成投标项目期限；

（2）附有招标人无法接受的条件；

（3）明显不符合技术规格、质量要求、货物包装方式、检验标准和方法；

（4）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.评分标准和权重

按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

本项目评标采用综合评价法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 30 | 30 | 40 | 100 |

3.1技术评审（详见技术评审表）

由评委对所有有效投标人的技术状况进行审核和分析，并依据评分标准,评出其技术评分。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的技术得分。

3.2商务评审（详见商务评审表）

由评委对所有有效投标人的商务状况进行审核和评价，并依据评分标准,评出其商务评分。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的商务得分。

3.3价格评审

投标人价格得分评分方法如下：

1）价格核准：①开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中详细报价单内容不一致的，以开标一览表为准。②投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。④总价金额与按单价汇总的金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2）综合评价法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性检查、符合性检查）投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值。

3）投标报价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

4）对超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议的报价投标人须作出特别说明。

4.综合得分的计算

4.1综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

4.2各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且投标报价和技术评分均相同的，名次由评委会投票决定。

4.3评标委员会按上述“4.2”的排列中，向招标人推荐综合得分排名第1名的投标人为第一中标候选人，排名第2名的投标人为第二中标候选人，排名第3名的投标人为第三中标候选人，按名次依次递补，并编写评标报告。

4.4通过资格审查或通过有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。

七、中标通知

1.中标结果将在指定媒体上公示、公告，招标代理机构以书面函件形式向中标人发出《中标通知书》。不在中标名单之列者即默认为落标，招标人、招标代理机构及评审委员会对中标与落标原因不作任何解释。

2.中标通知书是合同的一个组成部分。

八、相关费用

1.中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费。

2.招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“工程类”下浮20%计算。以项目预算金额作为计算依据。各部分费率如下表：

| 费率类型 金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |

3.招标代理服务费的货币为人民币，请登录广咨电子招投标交易平台在中标项目选中标子包获取子账号，并在线缴纳。

4.招标人与中标人是否进行续签，或合同终止，均与招标代理机构无关，招标代理服务费一经缴纳，不予退还。

九、附表：

附表1  资格性检查表

附表2  符合性检查表

附表3  技术评审表

附表4  商务评审表

附表1 资格性检查表

资格性检查表

项目名称：

| 评审内容 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |  |  |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。 |  |  |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。 |  |  |  |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：按照《资格声明函》格式作出相关承诺。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |  |  |  |
| 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。按照《资格声明函》格式作出相关承诺。 |  |  |  |
| 本项目特定资格要求： （1）具有建设主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质，或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市〔2020〕94号）》规定换发新证的建筑装修装饰工程专业承包乙级（或以上）资质。（提供证书复印件） （2）具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》，提供证书复印件。 （3）供应商拟派的项目负责人：须具备有效的建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格证书，并持有有效的安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。【注：①如项目负责人为一级建造师，须提供电子注册证书，纸质注册证书作废。②注册建造师电子证书打印件，应由持证人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。（广东省外二级建造师注册证书电子证书样式无要求手写签名的除外。）③项目负责人未担任其他在建工程项目的项目负责人（提供承诺函，格式自拟，承诺内容真实性由供应商自负。）】 （4）供应商拟派的专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)。（提供安全生产考核合格证复印件）项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。（提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；

2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表2 符合性检查表

符合性检查表

项目名称：

| 评审内容 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |
| 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
| 按招标文件要求提交了法定代表人证明书/法人授权委托书（含法定代表人及被授权人身份证复印件） |  |  |  |
| 未附有招标人不能接受的条件 |  |  |  |
| 报价方案是唯一确定且投标报价不超出本项目预算金额 |  |  |  |
| 未出现恶意竞争低于成本价的情形 |  |  |  |
| 投标文件未出现招标文件中约定的被认定为无效投标的情况 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：

1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；

2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表3 技术评审表

技术评审表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织方案 | 根据投标人针对本项目拟定的施工组织方案、施工关键技术工艺、施工方法进行综合评审： 1.施工组织方案明确、清晰、具体，针对性、可行性强，完全满足采购需求或优于采购需求，结合采购人实际情况，对涉外保密管理措施、内部纪律遵守规则等，得6分； 2.施工组织方案较明确、清晰、具体，有针对性、可行性，基本满足采购需求得4分； 3.施工组织方案基本明确、清晰，针对性一般、可行性差，部分满足采购需求得1分； 4.没有提供安全文明施工措施或其他情况的，不能满足采购需求得0分。 | 6 |
| 施工进度计划、工期安排、施工目标 | 根据投标人针对本项目拟定的施工进度计划、工期安排、施工目标进行综合评审： 1.进度计划详细、清晰准确并每天有专门对接人员汇报施工情况；工期安排合理，施工目标明确得6分； 2.进度计划较详细、较清晰准确；工期安排较合理，施工目标较明确得4分； 3.进度计划基本完善、清楚；工期安排基本合理，施工目标基本明确得1分； 4.进度计划简单、工期安排不合理，施工目标不明确或其他情况的，得0分。 | 6 |
| 施工质量保证措施 | 根据投标人针对本项目拟定的质量管理方案、人员职责分工、绿色安全施工防护措施和安全管理考核制度进行综合评审： 1.质量管理方案制定科学、合理、详细，供应商针对人员职责分工、绿色安全施工保证措施和文明环保施工保证措施，考虑全面，切实可行得6分； 2.质量管理方案制定合理可行，但内容简略，供应商针对人员职责分工、绿色安全施工保证措施和文明环保施工保证措施，考虑较全面，较切实可行得4分； 3.质量管理方案制定合理，供应商针对人员职责分工、绿色安全施工保证措施和文明环保施工保证措施具有一定的逻辑性，考虑基本全面，具有一定切实可行性得1分； 4.未提供质量管理方案，供应商针对人员职责分工、绿色安全施工保证措施和文明环保施工保证措施逻辑不清晰，考虑不全面，未切合本项目实际情况或其他情况的，得0分。 | 6 |
| 机械设备、劳动力投入计划 | 根据投标人针对本项目拟定的劳动力安排计划、机械设备投入计划、劳动力及机械管理制度进行综合评审： 1．计划内容完整全面、描述详细清晰，劳动力和机械设备投入丰富，劳动力及机械管理制度完善，针对性、可行性强，完全满足采购需求或优于采购需求，得6分； 2．计划内容描述较详尽具体，劳动力和机械设备投入较丰富，劳动力及机械管理制度较完善，针对性、可行性较强，基本满足采购需求，得4分； 3．计划内容描述不够详细清晰，劳动力和机械设备投入一般，劳动力及机械管理制度不够完善，针对性、可行性一般，部分满足采购需求，得1分； 4．计划内容描述不详细不清晰，劳动力和机械设备投入少，劳动力及机械管理制度不完善，针对性、可行性差，不能满足采购需求或其他情况的，得0分。 | 6 |
| 项目应急工程解决方案和保障措施 | 针对本项目拟定的应急组织机构与职责、危险源预防预警措施、应急响应时间等： 1.项目应急工程解决方案和保障措施详细，安排合理，完全满足采购需求或优于采购需求得6分； 2.项目应急工程解决方案和保障措施较详细，安排较合理，基本满足采购需求得4分； 3.项目应急工程解决方案和保障措施不够详细，安排基本合理，部分满足采购需求得1分； 4.项目应急工程解决方案和保障措施不详细、合理性低或其他情况的，不能满足采购需求得0分。 | 6 |
| 合 计 | 30分 |  |

注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表4 商务评审表

商务评审表

| 评审 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 供应商提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩进行评审，每提供一个合同得2分，最高得16分。 备注： 提供釆购合同关键页（合同封面，内容页，双方盖章面）及验收资料复印件。同一业主续签不重复计分，未按要求提供或不能体现上述要求的不得分。 | 16 |
| 质保期 | 在第三章用户需求书第八点“质量与验收”（三）质保期3年的基础上每增加一个月，加1分。本小项累计最高得8分；其他情况不得分。（提供承诺函，格式自拟） | 8 |
| 工期安排 | 根据第三章用户需求书第一点关于工期75个日历天的基础上，在保证工程质量前提下，承诺以优化施工进度、投入更多施工人员方式将工期每缩短1天的，得1分；本小项累计最高得6分；其他情况不得分。（提供承诺函，格式自拟） | 6 |
| 合 计 | 30分 |  |

注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

第三章 用户需求书

说明：

1）投标人须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2）投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

# 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目 | 1项 | 采购人发出开工通知后75个日历天内完成施工 | 人民币1,590,000.00元（其中绿色施工安全防护措施费246,550.01 元属不可竞争费用） |

备注：绿色施工安全防护措施费不作为竞争性费用，投标人在报价中须包含且不得更改该金额，否则其投标无效。超出采购控制价（即最高限价）的报价将会视为无效投标。

# 项目概况

因近年夏季天气普遍高温，为提升车间办公环境水平，结合生产车间实际需求，拟对生产车间29个车间58个执勤岗进行玻璃围蔽并加装防暑降温设备。

（一）项目名称:广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目

（二）项目地点：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号。

# 最高限价及工期

（一）本项目采用固定总价包干形式承包，最高限价1,590,000.00元（最终结算价需经第三方核算）。

（二）工期：采购人发出开工通知后75个日历天内完成施工。

# 施工组织设施和工期

(一)中标供应商向采购人提供科学合理的施工组织设计和进度计划表。如遇采购人确有需要改变有关工程的施工时间和顺序，中标供应商应给予配合。

(二)双方约定工期顺延的其他情况：

1.采购人未能按约定提供图纸及开工条件；

2.采购人相关负责人未按本项目合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

3.不可抗力的因素；

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工；

5.采购人相关负责人同意工期顺延的其他情况。

# 项目内容

对生产车间29个车间58个执勤岗进行玻璃围蔽并加装防暑降温设备。详见附件：《广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目工程量清单》。其中UV喷印贴膜蓝白底并有警察、执勤岗和警徽等字样图案，具体样式中标后由采购人提供。

# 报价要求

供应商须按照本项目要求进行报价，包含人工、材料、机械、装饰、垃圾清运、质保期内保修服务费和税费等本项目合同实施过程中的一切费用，所有报价均以人民币报价，金额单位为元（其中绿色施工安全防护措施费246550.01元属不可竞争费用），采购人不再另行支付额外费用。

# 合同签订期限

中标供应商与采购人在本项目结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

# 质量与验收

（一）施工过程中各种材料检测，隐蔽工程验收，分部分项工程质量评定，按有关规定执行。中标供应商提供的货物及服务应符合本项目合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物必须具备出厂合格证。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（二）竣工验收由采购人和中标供应商双方及有关部门共同进行。

（三）本施工项目质保期为3年，自项目验收合格后起算。属采购人人为、非中标供应商公司人员损坏、采购人自行或委托非中标供应商公司人员施工的项目，以及采购人自购材料修复项目，导致质量问题的则不在保修范围。工程质保期内因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，中标供应商应在收到采购人通知后48小时内安排人员上门负责免费维修或整改。如中标供应商怠于或拒绝履行维修义务，采购人有权自行维修，相应的维修费用由中标供应商承担。

# 验收标准

采购人组成验收小组按相关要求验收。

# 安全施工

中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。

# 履约保证金

（一）时间：中标供应商需在本项目合同签订并生效后的15个工作日内提供本项目合同总价款的5%作为履约保证金，如未按时足额支付履约保证金，采购人有权单方面解除本项目合同，并追究中标供应商违约责任。完工并通过采购人(或采购人委托第三方)签字验收合格并完成工程结算后再退还履约保证金。采购人在完成工程结算后凭中标供应商开具的正式发票（增值税专用票）支付结算款及退回履约保证金；

（二）方式：转账；

（三）退还说明：

时间、方式和条件：采购人在十五个工作日内凭中标供应商针对本项目开具的正式发票（增值税专用票）退还。不计利息。

中标供应商违反本项目合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标供应商应对超过的部分予以赔偿。

# 付款方式

- 本项目合同签订并生效后，中标供应商需15个工作日内提供本项目合同总价款的5%作为履约保证金。

按施工进度付款：

1、施工进度完成30%以上，中标供应商与采购人确认相应施工进度后，中标供应商可向采购人申请支付约相应进度的工程款项，采购人凭借中标供应商提供正式发票（增值税专用票）在15个日历日内完成支付30%结算款。

2、施工进度完成90%以上，中标供应商与采购人确认相应施工进度后，中标供应商可向采购人申请支付约相应进度的工程款项，采购人凭借中标供应商提供正式发票（增值税专用票）在15个日历日内完成支付60%结算款。

3、中标供应商完工并通过采购人(或采购人委托第三方)签字验收合格，配合采购人要求提交相关结算审核资料，以第三方结算公司核算价格为准，采购人凭中标供应商开具的正式发票（增值税专用票）支付剩余款项，并退回剩余履约保证金。

（二）采购人支付结算款及退回履约保证金前，中标供应商需提供结算款的3%作为质量保证金，如中标供应商怠于或拒绝支付质量保证金，采购人有权直接通过结算款扣减。质量保证金于质保期3年满后，中标供应商凭使用部门签名确认的付款申请函向采购人提出退还质量保证金审批，采购人在收到付款申请函后一次性无息付清质量保证金。

（三）付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

# 材料供应

中标供应商外购建筑材料必须符合国标，并附有产品合格证。

# 违约责任

（一）采购人责任

未按本项目承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿中标供应商因此发生的实际损失。

（二）中标供应商责任

1.因中标供应商原因不能按照本项目合同约定的竣工日期或采购人相关负责人同意顺延的工期竣工的，每延迟一天，按本项目合同总价的 3‰扣罚工程款。如每一阶段工期逾期超过【15】日的，采购人有权单方解除本项目合同，并要求中标供应商按本项目合同总价的【20】%支付违约金。

2.如工程质量未达到本项目合同约定的质量标准，中标供应商负责无偿返工，工期不得延长。经 2 次验收不合格或工期逾期超过【7】日的，采购人有权单方面解除本项目合同。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向中标供应商提出索赔。

3.本项目合同期内，如中标供应商被扣履约保证金【2】次（含【2】次）或工期存在【2】次（含【2】次）逾期完工或未顺利通过验收的，采购人有权单方解除本项目合同，并没收全部履约保证金并责令其立即退场，由此造成的经济损失由中标供应商负责赔偿。

# 双方一般权利和义务

（一）采购人派代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责现场有关经济和技术方面签证，解决应由采购人解决的问题。

（二）中标供应商派驻工地项目经理、技术人员。

（三）采购人主要责任：

- 提供施工临时用水、用电接驳点。

- 向中标供应商提供施工需求清单。

- 组织对工程的竣工验收，并按本项目合同规定日期配合中标供应商办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

（四）中标供应商主要责任：

- 按规定做好临时设施的施工，做好各项施工的准备工作。

- 严格遵照采购人编制的施工方案组织施工，做好各项工种、工序的管理、协调工作。

- 严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按本项目合同规定的时间如期完工和交付使用。

- 已完工的工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未竣工验收前已完工的工程成品部分由中标供应商管理。并于验收前应及时清理好施工现场。

- 施工场地清洁卫生的要求：执行安全文明施工规定。遇采购人阶段性检查工作时应按要求及时清理好场地。

- 中标供应商在施工中要遵守的规定：大宗建筑材料、施工工具一定要按采购人指定的地点妥善保管好，施工人员要落实安全措施确保人身安全，施工人员必须服从采购人人员的管理。

- 通过采购人的验收合格后，中标供应商需把本项目工程的一切资料（包括但不限于：深化后最终的设计、实施图纸、招标文件（PDF）、投标报价（PDF、Excel、GBQ）、中标通知书（PDF）、法律顾问意见、合同（PDF）、施工图（CAD、PDF）、变更材料（工程联系单、设计变更通知单、现场签证、费用审批）、竣工图(CAD、PDF)、竣工验收报告、结算申请函、结算书（PDF、Excel、GBQ）（上述PDF文件均需盖章））整理成册（一式三份）作竣工资料交给采购人存档后并详细说明等。如不存在相关工程材料的，经采购人确认后无需提供。中标供应商在工程竣工验收后应对工程资料组卷的要求进行约定，并作为申请采购人支付结算款的条件。

# 其他

（一）本工程采购人绝不允许中标供应商分包工程，一经发现，视作本项目合同无效，并由中标供应商承担一切违约责任。

（二）不可抗力的自然灾害，认定标准以国家有关规定为准。

（三）中标供应商负责办理在施工场地内中标供应商施工人员生命财产和机械设备的保险。

# 项目图纸（另册）

# 项目工程量（另册）

第四章  合同（样本）

广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目合同（模板）

甲方：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司（以下称甲方）

乙方：XXXXXXX（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就此建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 工期 | 合同总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目 | 1项 | 甲方发出开工通知后 个日历天内完成施工 | 人民币 元（其中绿色施工安全防护措施费246550.01 元属不可竞争费用） |

- 项目概况

- 因近年夏季天气普遍高温，为提升车间办公环境水平，结合生产车间实际需求，拟对生产车间29个车间58个执勤岗进行玻璃围蔽并加装防暑降温设备。

- 项目名称:广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目。

- 项目地点：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号。

- 合同总价及工期

- 本项目采用固定总价包干形式承包，合同金额为（大写）：人民币XXXXX（￥XXXXXX）（最终结算价需经第三方核算）

- 工期：甲方发出开工通知后    个日历天内完成施工。

- 施工组织设施和工期

- 乙方向甲方提供科学合理的施工组织设计和进度计划表。如遇甲方确有需要改变有关工程的施工时间和顺序，乙方应给予配合。

- 双方约定工期顺延的其他情况：

- 甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

- 甲方相关负责人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

- 不可抗力的因素；

- 在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工；

- 甲方相关负责人同意工期顺延的其他情况。

- 项目内容

对生产车间29个车间58个执勤岗进行玻璃围蔽并加装防暑降温设备。详见附件：《广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目工程量清单》。其中UV喷印贴膜蓝白底并有警察、执勤岗和警徽等字样图案，具体样式由甲方提供。

- 合同总价要求

合同总价包含人工、材料、机械、装饰、垃圾清运、质保期内保修服务费和税费等本项目合同实施过程中的一切费用，所有结算价均以人民币结算，金额单位为元（其中绿色施工安全防护措施费246550.01元属不可竞争费用），甲方不再另行支付额外费用。

- 质量与验收

- 施工过程中各种材料检测，隐蔽工程验收，分部分项工程质量评定，按有关规定执行。乙方提供的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物必须具备出厂合格证。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 竣工验收由甲、乙双方及有关部门共同进行。

- 本施工项目质保期为   年，自项目验收合格后起算。属甲方人为、非乙方公司人员损坏、甲方自行或委托非乙方公司人员施工的项目，以及甲方自购材料修复项目，导致质量问题的则不在保修范围。工程质保期内因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，乙方应在收到甲方通知后48小时内安排人员上门负责免费维修或整改。如乙方怠于或拒绝履行维修义务，甲方有权自行维修，相应的维修费用由乙方承担。

- 验收标准

甲方组成验收小组按相关要求验收。

- 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 履约保证金

- 时间：乙方需在合同签订并生效后的15个工作日内提供合同总价款的5%作为履约保证金，如未按时足额支付履约保证金，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方违约责任。完工并通过甲方(或甲方委托第三方)签字验收合格并完成工程结算后再退还履约保证金。甲方在完成工程结算后凭乙方开具的正式发票（增值税专用票）支付结算款及退回履约保证金；

- 金额：合同总金额的5%，人民币xxxxxx（￥XXXXX）；

- 方式：转账；

- 退还说明：

时间、方式和条件：甲方在十五个工作日内凭乙方针对本项目开具的正式发票（增值税专用票）退还。不计利息。

乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

- 付款方式

- 合同签订并生效后，乙方需15个工作日内提供合同总价款的5%作为履约保证金。         按施工进度付款：

1、施工进度完成30%以上，乙方与甲方确认相应施工进度后，乙方可向甲方申请支付约相应进度的工程款项，甲方凭借乙方提供正式发票（增值税专用票）在15个日历日内完成支付30%结算款。

2、施工进度完成90%以上，乙方与甲方确认相应施工进度后，乙方可向甲方申请支付约相应进度的工程款项，甲方凭借乙方提供正式发票（增值税专用票）在15个日历日内完成支付60%结算款。

3乙方完工并通过采购人(或采购人委托第三方)签字验收合格，配合采购人要求提交相关结算审核资料，以第三方结算公司核算价格为准，采购人凭乙方开具的正式发票（增值税专用票）支付剩余款项，并退回剩余履约保证金。

- 甲方支付结算款及退回履约保证金前，乙方需提供结算款的3%作为质量保证金，如乙方怠于或拒绝支付质量保证金，甲方有权直接通过结算款扣减。质量保证金于质保期3年满后，乙方凭使用部门签名确认的付款申请函向甲方提出退还质量保证金审批，甲方在收到付款申请函后一次性无息付清质量保证金。

- 付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

- 材料供应

乙方外购建筑材料必须符合国标，并附有产品合格证。

- 违约责任

- 甲方责任

未按承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

- 乙方责任

- 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方相关负责人同意顺延的工期竣工的，每延迟一天，按合同总价的 3‰扣罚工程款。如每一阶段工期逾期超过【15】日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按合同总价的【20】%支付违约金。

- 如工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方负责无偿返工，工期不得延长。经 2 次验收不合格或工期逾期超过【7】日的，甲方有权单方面解除本项目合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

- 合同期内，如乙方被扣履约保证金【2】次（含【2】次）或工期存在【2】次（含【2】次）逾期完工或未顺利通过验收的，甲方有权单方解除本合同，并没收全部履约保证金并责令其立即退场，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

- 双方一般权利和义务

- 甲方派代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责现场有关经济和技术方面签证，解决应由甲方解决的问题。

- 乙方派驻工地项目经理、技术人员。

- 甲方主要责任：

- 提供施工临时用水、用电接驳点。

- 向乙方提供施工需求清单。

- 组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

- 乙方主要责任：

- 按规定做好临时设施的施工，做好各项施工的准备工作。

- 严格遵照甲方编制的施工方案组织施工，做好各项工种、工序的管理、协调工作。

- 严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。

- 已完工的工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未竣工验收前已完工的工程成品部分由乙方管理。并于验收前应及时清理好施工现场。

- 施工场地清洁卫生的要求：执行安全文明施工规定。遇甲方阶段性检查工作时应按要求及时清理好场地。

- 乙方在施工中要遵守的规定：大宗建筑材料、施工工具一定要按甲方指定的地点妥善保管好，施工人员要落实安全措施确保人身安全，施工人员必须服从甲方人员的管理。

- 通过甲方的验收合格后，乙方需把本项目工程的一切资料（包括但不限于：深化后最终的设计、实施图纸、招标文件（PDF）、中标报价（PDF、Excel、GBQ）、中标通知书（PDF）、法律顾问意见、合同（PDF）、施工图（CAD、PDF）、变更材料（工程联系单、设计变更通知单、现场签证、费用审批）、竣工图(CAD、PDF)、竣工验收报告、结算申请函、结算书（PDF、Excel、GBQ）（上述PDF文件均需盖章））整理成册（一式三份）作竣工资料交给甲方存档后并详细说明等。如不存在相关工程材料的，经甲方确认后无需提供。乙方在工程竣工验收后应对工程资料组卷的要求进行约定，并作为申请甲方支付结算款的条件。

- 其他

- 本工程甲方绝不允许乙方分包工程，一经发现，视作合同无效，并由乙方承担一切违约责任。

- 不可抗力的自然灾害，认定标准以国家有关规定为准。

- 乙方负责办理在施工场地内乙方施工人员生命财产和机械设备的保险。

- 本项目成交通知书、竞价文件、报名文件、报价文件、工程量清单及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

- 合同份数：本合同壹式肆份。经双方代表签字盖章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

- 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方应本着实事求是、互相谅解的精神协商解决。如确实解决不了的，以甲方所在地法院管辖诉讼解决。

甲方(公章)：                   乙方(公章)：

甲方代表(签字)：               乙方代表(签字)：

双方签订日期：     年    月    日

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称:

项目编号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）：

（签字或盖章）

日    期：

一、技术商务部分评审索引目录表

技术商务部分评审索引目录表

项目名称：

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 目录部分 | 1 | 技术商务部分评审目录索引表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 技术评审目录索引表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 商务评审目录索引表 |  |  |  |  |
| 价格部分 | 1 | 开标一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 报价明细表 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的资格性文件（加盖投标人公章） | 1 | 具备招标文件中规定的资格要求及资格证明文件齐全 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的符合性文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 3 | 法人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 4 | 资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 5 | 实质性指标响应表 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 企业情况表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 用户需求书响应表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 业绩情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 拟投入本项目人员情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 整体实施方案 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标人认为有需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

2.技术评审目录索引表

技术评审目录索引表

项目名称：

| 序号 | 评审分项 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 |  |
| 2 | 施工进度计划、工期安排、施工目标 |  |
| 3 | 施工质量保证措施 |  |
| 4 | 机械设备、劳动力投入计划 |  |
| 5 | 项目应急工程解决方案和保障措施 |  |

注：投标人应当根据技术评审表及商务评审表内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

3.商务评审目录索引表

商务评审目录索引表

项目名称：

| 序号 | 评审分项 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 工期安排 |  |

注：投标人应当根据技术评审表及商务评审表内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

二、价格部分

1.开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 投标人名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司劳动现场执勤岗升级改造项目 | 大写： 元 小写：￥ （其中绿色施工安全防护措施费246550.01 元属不可竞争费用） |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 投标报价已包含正常开展本项目招标范围内所有工作所需的一切含税费用，采购人不再另外支付任何费用。

- 供应商的投标报价必须是固定唯一的且在合同执行期间不作改变。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 投标报价的小数点后保留2位有效数。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

2.报价明细表

本项内容参考采购人提供的工程量清单格式。

三、资格及符合性文件

1.投标函

投标函

致：广东省机电设备招标有限公司

根据贵公司 “             项目”的投标邀请，我方             （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）投标文件正本   份，副本   份，电子文件   份（按招标文件要求的内容编制）；

（2）唱标信封   份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为               的投标；

（二）本投标文件有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期延至项目验收终止日

为止；

（三）我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

（四）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金（如有）将被贵方没收；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果；

（七）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）

中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

| 收件人单位 | 地址 | 邮编 | 收件人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

2.法定代表人证明书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别  ：

年            龄：

身  份 证 号 码 ：

统一社会信用代码：

日期：                 投标人全称（盖公章）：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

3.法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：    （投标人名称）                的法定代表人            （姓名、职务）代表本单位授权          （授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理参加项目编号为        的                   项目的投标和签订合同，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。           （授权代表姓名）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。

代理人无转委权。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

投标人代表（授权代表）（签字或盖章）：

职    务：

投标人全称（盖公章）：                           日  期：

投标人代表（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

4.资格声明函

资格声明函

致：广东省机电设备招标有限公司

关于贵方                          项目（项目编号         ）的投标邀请，我单位愿意参加投标，并声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

7.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

9.我方非联合体投标。

特此声明！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

5.实质性指标响应表

实质性指标响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件内容提要 | 投标文件响应章节 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注：

1.投标人须对招标文件中所有“★”号指标进行响应，并按投标文件中响应章节和页码填写此表，本表内容不得擅自修改。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

3.如招标文件未设置“★”号指标，可不填写本表。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

6.公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

我方郑重承诺：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                     项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

7.招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方在贵公司组织的      （项目名称）       （项目编号：           ）公开招标采购项目中被确定为中标人，我方保证在领取《中标通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费，且无任何理由向贵公司要求退还已缴纳本次项目的招标代理服务费。

特此承诺！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

8.其他有关资格要求文件

三、技术商务文件

1.企业情况表

企业情况表

项目名称：

| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 委托代理人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务情况 | 2023年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润 (万元） | 资产负债率 |

2.用户需求书响应表

用户需求书响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标实际响应情况 | 偏离情况 （正偏离/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离/负偏离”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在 “偏离情况”栏内注明“无偏离”。

3.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

3.同类项目业绩

业绩情况

项目名称：

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同起止时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

4.拟投入本项目人员情况

拟投入本项目人员情况

项目名称：

| 职责分工 | 姓名 | 岗位 | 职称/学历 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要人员 |  |  |  |  |  |

注：提供上述表格中对应人员的职称或资格证书。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日       期：

5.整体实施方案

整体实施方案（格式自定）

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的方案及提供认为必要的其它内容。

内容包括但不限于：

施工组织方案；

施工进度计划、工期安排、施工目标；

施工质量保证措施；

项目应急工程解决方案和保障措施；

其他认为有必要补充的内容。

质疑函格式（如需）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。