竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次）

广东省肇庆监狱

采联国际招标采购集团有限公司

二〇二五年三月

# 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

- 供应商：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受转包分包且不接受联合体参与竞价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；

- 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函，格式详见附件；

- 供应商须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》（提供对应证书复印件）。

- 供应商需具有主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包资质（乙级或以上），提供对应证明材料复印件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（上传报价表及附件）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

- 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

- 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致(格式相同，字体一样，表格颜色相同等)或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混淆；

- 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：

- 有效报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 联系方式

1、采购人联系人及联系方式：
广东省肇庆监狱业务咨询部门电话 0758-3173863。
2、纪检监督部门：
广东省肇庆监狱纪检监督部门电话0758—3173809。

3、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

- 第二章 采购需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次） | 1项 | 自合同签订之日起49日历天 | 人民币133861.81元（其中绿色施工安全防护措施费10477.97元为不可竞争费用） |

- 项目名称

肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次）。

- 项目地址

广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号。

- 资金来源

财政经费。

- 最高限价，工期，质保期

项目最高限价：人民币133861.81元。

工期：自合同签订之日起49日历天。

质保期：三年。

采购内容详见附件：《肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次） 工程量清单》。

- 项目概况

采购人为进一步加强监管安全保障和提升管理效率，现需对监狱医院27套铁门进行电动控制系统加装并兼容原有门禁系统。

- 现场勘察

（一）现场勘察地点：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号。

（二）勘察时间：2025年03月12日下午15：00 ，其他时间不再提供现场勘察。报名供应商根据自愿原则决定是否参与现场勘察，供应商如没有进行现场勘察的成交后由此造成的误差由成交供应商自行承担。如参与勘察，供应商须在当日15点前签到，采购人统一安排进行现场勘察。逾时报到视为放弃勘察资格，过时不候。

（三）联系方式： 0758-3173808（吴警官）

- 供应商要求

因施工地点属于特殊场所，成交供应商在合同签订前须承诺施工期间严格配合采购人的各项管理措施，提供承诺函给采购人确认。

- 合同签订期限

成交供应商与采购人在结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

- 合同付款方式

（一）成交供应商在合同签订后7个工作日内，须以公对公转账方式缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。

（二）双方确定动工日期后，成交供应商施工人员与工程项目主要材料进场，工程开始动工，在成交供应商缴纳履约保证金后，采购人向成交供应商支付项目合同金额的30%。

（三）成交供应商需提交税务部门规定的合法、规范、正确的发票给采购人。

（四）项目竣工且通过采购人组织的验收合格后，成交供应商把本项目工程的一切资料整理成册（一式三份）作竣工资料交给采购人存档（资料包括：深化后最终的设计、实施图纸、说明资料等），办理完成项目结算手续和缴纳质量保证金后，采购人向成交供应商支付项目剩余未付款项。

（五）工程竣工验收合格后，履约保证金在15个工作日内无息退回。成交供应商缴纳工程结算金额的3%作为质量保证金，质量保证金待三年质保期期满后返还。

（六）质保期满，如无发生因工程质量或服务质量扣款情形的，采购人按正规程序将质量保证金全额无息退回给成交供应商。如采购人因成交供应商提供的材料质量问题或不履行保修责任事项而蒙受损失的，采购人有权直接从质量保证金中扣除相应损失赔偿款项，不足以赔偿损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿。

（七）因采购人使用的是财政资金,采购人负责在上述约定时间内向上级单位完成付款材料申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。

（八）付款采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

- 项目说明及报价要求

（一）本项目报价采用固定总价包干，即按照采购文件以及采购清单项目名称、项目特征的内容，包工、包料、包机械、包安装（含水电铺配件、五金材料）、包工期、包质量、包工具、包文明施工、包劳保、包垃圾清运、包疫情防控、包验收、包保修、包税金、包杂项人工及项目内不可预见的合理费用，相关设备可根据现场环境安装制作。所有报价均以人民币报价，金额单位为：元。

（二）技术参数、要求：需求清单中标注的配置、参数等仅是用户需求的基本配置、参数的要求，供应商的响应设备应实质上满足或优于用户需求的基本配置、技术参数。

（三）成交供应商须按清单数量（包括但不限定于）及技术要求进行设计或深化设计，且必须按国家、行业的规范要求，并根据现场实际情况，提供所需的深化设计、选型、供货、运输、装卸、配套安装、调试及相关服务，直至验收合格后交付采购人使用。

（四）本需求书中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于采购文件的规定和要求；本需求书中所出现的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，供应商可以根据货物的实际情况，选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准，并在响应文件中如实注明供应商所选用的材料设备的品牌或制造商。

（五）本项目根据采购文件、设备清单、使用材料说明及资料工程性质、工程特点，以成交价（含税费、工程、运杂费等一切费用以及施工过程中不可预见的费用等）为结算的依据，不受市场材料价格的上下变动而调整。成交后，如出现必须要做的项目或本需求书漏项的地方或对于影响安全使用的必要组成部分，无论需求书中指出与否，供应商都应在响应文件中明确列出，且报价需包含此部分价格，成交后不得增加任何费用。

（六）供应商按要求施工，施工技术、规范及监管安全均需达到要求。

（七）供应商应把所投主要材料的参数、性能陈列清楚，以作为响应所用。

（八）安全文明施工要求：成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。供应商必须负责其派出的为本工程服务人员的人身意外保险，施工期间所出现的一切安全事故均由成交供应商全权负责。

（九）供应商报价依据施工现场情况，施工方案，并参照清单、定额，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制。

（十）对采购人根据工程需要确需进行设计变更的项目，供应商应无条件服从，所有增加的工程项目的造价必须报请相关部门核实后报请采购人指定的第三方机构审核。

（十一）供应商除按有关规定报价外，响应文件中需如实注明供应商所选用的材料设备的品牌或制造商。如非采购人原因确需更换，由采购人确定，且价格不予调整。

（十二）供应商除按采购人提供的工程量清单报价外，还应依据报价前现场查勘情况认真核对工程量清单，如供应商认为工程量清单有漏项或存在较大的失误，供应商应核对后修正，一经成交，视为已包括全部工程量。

（十三）成交供应商不许转包、分包。不许随意更换项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则每缺位1天扣除成交金额1%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（十四）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（十五）供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论响应的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（十六）成交供应商在合同签订前必须根据项目工期要求，做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排给采购人确认。

- 验收

（一）安装技术要求：

1.本项目实施安装严格按国家技术规范、技术标准执行；

2.凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品）都必须是符合设计、国家规范及标准的要求与合格的材料。

（二）本项目实施和系统要求：

1.成交供应商在材料到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故的责任；

2.成交供应商在合同签订前提供施工方案给采购人确认。（包括施工组织计划、项目实施的进度计划表和施工队伍的组织构成）；

3.安装施工所需的工具、设备、设施物料由成交供应商自备、自费运到现场、完工后自费搬走。

（三）验收

1.项目的所有的设计、制造和试验均应符合国际、国内有关行业标准（提供该标准的代码及名称），须为无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，并提供主要材料的出厂合格证。

2.验收按供应商响应文件中的各项技术指标、规格、性能进行验收。当项目性能无法达到使用要求时，采购人可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交供应商承担。

3.所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。

4.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时须出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

5.交付验收标准依次顺序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合采购文件和响应承诺采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源符合官方标准。

- 施工要求、条件，对成交供应商的管理要求

（一）施工要求、条件

1、工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（1）不可抗力因素；

（2）由于重要内容变更，致使工程量显著增加的；

（3）工程量未增加但修改部分施工工艺和安装要求的。

2、上述的施工总工期，如因成交供应商的原因导致工程不能按时完成，从延期的第 1 天起，每天罚款合同总价的2%，延期时间超过 10 天，采购人有权单方终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内）的，成交供应商必须采取一切措施保证，不允许延误。

3、合同约定的工程项目，成交供应商不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。

4、采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。

5、施工用水、用电均由成交供应商自行与供水、供电部门协商解决，所有用水、用电费用由成交供应商支付。

6、进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴工作证，并自觉接受检查。

7、成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，破坏路面、绿化、设施的应负责修复，建筑垃圾必须清理干净。

8、成交供应商在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，成交供应商必须对其进行修复，修复费用已包含在合同总价中。

（二）对成交供应商的管理要求：

成交供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关合同：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

2、成交供应项目有转包、分包行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

4、无正当理由，拒绝履行合同内容的；

5、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

6、由于采购人工作的特殊性，成交供应商应做好本单位工作人员的教育工作，遵守采购人出入大门和物品携带等各项规定；

7、生产安全管理：成交供应商应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成所有安全事故的责任和因此而发生的费用均由成交供应商承担。

- 质量保证及售后服务

（一）本项目的质量维修保养期从确认验收合格之日起算（包含所有零配件的费用及更换的人工费），若成交供应商承诺质保期大于本需求书的，按成交供应商承诺执行。

（二）成交供应商在质保期内对采购人通过电话或书面形式提出的质量问题及维修要求应在2小时内响应，必要时派员上门排除质量问题，在24小时内免费更换有故障或损坏的部件、材料。

（三）所有保修服务方式均为成交供应商上门现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

- 第三章 报价附件

## 报价表

| 项目名称 | 数量 | 工期 | 总价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次） | 1项 | 自合同签订之日起49日历天 | 人民币 元（其中绿色施工安全防护措施费10477.97元为不可竞争费用） |  |

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 品牌或制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中控室配电箱 | 1.名称：中控室配电箱 2.规格：500×600×200mm 3.配电箱安装（含箱内元件） 4.包含完成该项的所有费用 |  |  |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 5.电压等级(kV):1kV |  |  |
|  | 配线 | 1.型号、规格:RVV-2*1.0 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | 配线 | 1.型号、规格:RVV4x1.0 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | 配线 | 1.型号、规格:RVV6x1.0 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | 配线 | 1.型号、规格:WDZC-BYJ2.5 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | CAT6 | 1.型号、规格:CAT6 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | 电力电缆头 | 1.型号、规格:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | 桥架 | 1.型号、规格:桥架200*100*1.2 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | 线槽 | 1.型号、规格:塑料线槽39*19 2.配线部位:室内 |  |  |
|  | A型门电控锁 | 1.型号、规格:A型门电控锁 2.加装传动装置、锁体（锁芯锁体分离，每个锁体配6把机械钥匙） |  |  |
|  | B型门电控锁 | 1.型号、规格:B型门电控锁 2.加装传动装置、锁体（锁芯锁体分离，每个锁体配6把机械钥匙） |  |  |
|  | 读卡器 | 1.读卡器 2.输出格式：485、26bits 韦根 支持卡片：Mifare1 读卡距离：4-5mm 显示：双色LED,蜂鸣器 电源：12VDC, 100mA 外壳材料：ABS，环氧树脂密封， 可防水 工作温度：0℃至+55℃ |  |  |
|  | 双门门禁控制器 | 1.双门门禁控制器 2.上行通讯TCP/IP；下行通讯韦根、1组RS485（预留）；工作电压DC24V |  |  |
|  | 读卡器 | 1.拆除更换门禁刷卡机 2.上行通讯TCP/IP；下行通讯韦根、1组RS485（预留）；工作电压DC24V |  |  |
|  | 三门门禁控制器 | 1.三门门禁控制器 2.上行通讯TCP/IP；下行通讯韦根、1组RS485（预留）；工作电压DC24V |  |  |
|  | 四门门禁控制器 | 1.四门门禁控制器 2.上行通讯TCP/IP；下行通讯韦根、1组RS485（预留）；工作电压DC24V |  |  |
|  | 电动门控制板 | 1.电动门控制板 2.额定输入电流：480mA@12V DC；240mA@24V DC； 额定输入电压：DC12V、DC24V； 开门方式：通电关门；断电开门（可实现开、关、停三种状态） |  |  |
|  | 开门按钮 | 1.开门按钮 2.铝合金材质，与中控台融合，厂家订制加工 |  |  |
|  | 电动门电源 | 1.电动门电源 2.DC24V-3Ah |  |  |
|  | 门禁控制器电源 | 1.门禁控制器电源 2.DC24V-3Ah |  |  |
|  | 中心交换机 | 1.中心交换机 2.16口，20Gbps，14.88Mpps，上行端口1个千兆电1个千兆SFP光，下行端口6个千兆 |  |  |
|  | 中控台 | 1.中控台 2.成品采购，尺寸长2.5m×宽1.0m×高0.9m，配套各区域、各个门的开关按钮等 |  |  |
|  | 桥架支架 | 1.桥架支架 2.角钢40*4mm支架 |  |  |

注：

- 此报价表为总报价表，供应商还需按照工程量清单报价表（详见附件）的格式填写并上传相应报价附件（清单（加盖公章PDF版））、清单（EXCEL版）），随报价表打包上传，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。报价时若供应商所提供的PDF版和清单（EXCEL版）有区别，代理机构和采购人将以PDF版本为准；

- 供应商除按有关规定报价外，还需在报价表中如实注明供应商所选用的材料设备的品牌或制造商；

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；

- 总价报价的小数点后保留2位有效数。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布肇庆监狱医院电动门建设项目（第四次）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：